**ОТЧЕТ
 выполнения работ по благоустройству дома и придомовой территории дома № 20 в с.п. Сентябрьский Нефтеюганского района в рамках проекта "Народный бюджет".**

**Наименование проекта: «Яркий дом, яркий двор, яркий регион»**

В проекте «Яркий дом, яркий двор, яркий регион» запланированы и выполнены 2 вида работ:

 1) Благоустройство дома и придомовой территории дома № 20 в с.п. Сентябрьский

2) Роспись фасада дома № 20 (1 торцевая сторона дома)

**Место выполнения работ**: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, сельское поселение Сентябрьский, дом № 20, прилегающая территория дома.

**Общая характеристика объекта**: Общая площадь дворовой территории 1702 м2, Площадь застройки МКД 754,3 м2, площадь озелененных участков – 311,6 м2, автостоянка 392 м2, детская площадка 0 м2, дорожно-тропиночная сеть: проезды(плиты, асфальт), установлены скамьи (3 шт.), урны (3 шт.), цветочницы - 0, благоустроенные газоны – отсутствуют, юридических фирм в МКД не зарегистрировано. Организация, обслуживающая МКД – ООО «КП «Промысловик».

**Предмет**: Выполнение работ по благоустройству дома, прилегающей территории дома № 20 в с.п. Сентябрьский Нефтеюганского района. Благоустройство дома, дворовой территории, обеспечение безопасности населения, косметический ремонт стен снаружи, роспись фасада дома № 20 (1 торцевая сторона дома).

Для выполнения работ по благоустройству дома и придомовой территории дома № 20 в с.п. Сентябрьский заключен муниципальный контракт № ЭА- 0187300000619000002 от 08 мая 2019 года между Заказчиком - Муниципальным учреждением «Администрация сельского поселения Сентябрьский и Подрядчиком - Индивидуальным предпринимателем Лукиенко Сергеем Владимировичем. Цена Контракта составляет 1094995 (Один миллион девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 50 копеек, без НДС: НДС не облагается на основании п.2 ст. 346.14 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.

Для выполнения работ по росписи фасада дома № 20 (1 торцевая сторона дома) заключены договоры по п.4 ч.1 ст.93 ФЗ № 44 от 05.04.2013 на поставку краски и выполнения работ по росписи фасада. Общая сумма договоров 348000,00 (Триста сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).

**Сроки выполнения работ** по проекту «Яркий дом, яркий двор, яркий регион»: **с «01» июня 2019 года по «25» июля 2019 года.** Сдача результата работ Заказчику производится в установленный срок, либо работы могут быть выполнены и сданы досрочно по согласованию с Заказчиком, на основании технического задания и локального сметного расчета.

**Заключение:**

1.Работы по благоустройству дома и придомовой территории дома № 20, работы по росписи фасада дома № 20 (1 торцевая сторона дома) в с.п. Сентябрьский выполнены и сданы.

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям технического задания и локального сметного расчета.

3. Вышеуказанные обязательства по выполнению работ, согласно техническому заданию, выполнены и сданы Заказчику в срок.