**Отчет о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2017-2021 годы с перспективой до 2026 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации, годы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источник финансирования** | **Исполнено в 2017 году** |
|  | **Образование:** |  | **32 000** |  | 0 |
| 1 | Строительство корпуса детского сада в п. Сентябрьский, вместительностью на 55 мест | 2022-2026 | 27000 | ОК, МБ | 0 |
| 2 | Строительство объекта внешкольного учреждения | 2022-2026 | 5000 | ОК, МБ | 0 |
|  | **Здравоохранение:** |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия не планируются |  |  |  |  |
|  | **Культура:** |  | **3 000** |  | 0 |
| 1 | Строительство общественной территории культурного досуга населения, п. Сентябрьский | 2018-2020 | 3000 | ОК, МБ | 0 |
|  | **Спорт:** |  | **45 000** |  |  |
| 1 | Строительство спортивного комплекса, п. Сентябрьский | 2019 | 15000 | ОК, МБ | 0 |
| 2 | Строительство хоккейного корта с теплой раздевалкой, п. Сентябрьский | 2021 | 5000 | ОК, МБ | 0 |
| 3 | Строительство бассейна, мощностью на 120 м2 площади поверхности воды | 2022-2026 | 25000 |  | 0 |
| **Итого:** | | | **80 000** |  | **0** |
| ОК – окружной бюджет, МБ – местный бюджет, Внеб. ист. – внебюджетные источники | | | | |  |